**Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ**

1. В период с "30" января 2023 года по "30" сентября 2023 года в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Российская Федерация, **Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь**:

№кадастрового квартала: 03:14:110110, в границах улицы: Юбилейная;

№кадастрового квартала: 03:14:110111, в границах улицы: Юбилейная, Трактовая;

№кадастрового квартала: 03:14:110126, в границах улицы: Юбилейная;

№кадастрового квартала: 03:14:110127, в границах улицы: Юбилейная, Трактовая;

№кадастрового квартала: 03:14:110128, в границах улицы: Пионерская, Производственная и пер. Производственный;

№кадастрового квартала: 03:14:110129, в границах улицы: Производственная, Коммунальная и пер. Коммунальный;

№кадастрового квартала: 03:14:110130, в границах улицы: Коммунальная, Подгорная;

№кадастрового квартала: 03:14:110131, в границах улицы: Коммунальная, Ленина, Подгорная, пер. Коммунальный;

№кадастрового квартала: 03:14:110132, в границах улицы: Коммунизма;

№кадастрового квартала: 03:14:110134, в границах улицы: Производственная и пер. Производственный

№кадастрового квартала: 03:14:110135, в границах улицы: Производственная, Коммунальная, Ленина;

№кадастрового квартала: 03:14:110136, в границах улицы: Производственная, Ленина, Колхозная;

№кадастрового квартала: 03:14:110137, в границах улицы: Коммунизма, Ленина;

№кадастрового квартала: 03:14:110139, в границах улицы: Ленина и пер. ДРСУч;

№кадастрового квартала: 03:14:110140, в границах улицы: Трактовая, Ленина и пер. ДРСУч;

№кадастрового квартала: 03:14:110141, в границах улицы: Ленина;

№кадастрового квартала: 03:14:110218, в границах улицы: Заречная, Медиков;

№кадастрового квартала: 03:14:110220, в границах улицы: Ленина, Набережная, Доржиева;

№кадастрового квартала: 03:14:110221, в границах улицы: Ленина, Набережная;

№кадастрового квартала: 03:14:110237, в границах улицы: Ленина, Набережная;

№кадастрового квартала: 03:14:110238, в границах улицы: Ленина, Набережная;

№кадастрового квартала: 03:14:110239, в границах улицы: Ленина, Набережная;

№кадастрового квартала: 03:14:110240, в границах улицы: Ленина;

№кадастрового квартала: 03:14:110249, в границах улицы: Ленина;

№кадастрового квартала: 03:14:110250, в границах улицы: Ленина;

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Договором на выполнение комплексных кадастровых работ 30.01.2023г. №Б/Н,

**заключенным со стороны заказчика: Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район», почтовый адрес: 671340 Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, 7, адрес электронной почты: komzem\_14@mail.ru номер контактного телефона: 8(30143) 21534.**

**Со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Терра Плюс»**

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер:

Фамилия, имя, отчество: Хамаганова Евгения Санжаевна

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»

Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1622.

Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 29.01.2019 г.

Адрес: 670000, Республика Бурятия, гор. Улан-Удэ, ул. пр-т Победы, д. 11А

Адрес электронной почты: Djoni2304@mail.ru, terraplusoleg@yandex.ru

Номер контактного телефона: 8902-169-90-93; 8924-457-22-01

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Даты и сроки | Работы |
| 1. **Подготовительный этап**
 |
| 1.1 | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора | 1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель);
2. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные.
 |
| 1.2 | в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора | 1. Обследование территории комплексных кадастровых работ;
2. Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии
 |
| 1.3 | в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения | 1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости.
2. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.
 |
| 2. Этап 1 |
|  |  | 1. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости;
2. Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ;
3. Подготовка проектов карт-планов территории;
4. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».
 |
| 3. Этап 2 |
| 3.1 |  | 1. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию;
2. Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии (Заказчик).
3. Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик)
 |
| 3.2 | в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии | Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ (Заказчик). |
| 3.3. | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений | Оформление карты-плана территории в окончательной редакции. Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии |
| 3.4 | в течение 5 (пяти) рабочих дней | Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории  |
| 3.5. | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее утверждения карты-плана территории | Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав |
| 4. Этап 3 |
|  | в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не позже 25.09.2022 | 1. Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ. |
| 5. Приемка работ |
|  | в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позже 30.09.2022 | 1. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии);2. Подписание Заказчиком акта выполненных работ. |